| # Fecha | # 17/10/2026 |
| --- | --- |

| Agenda reunión |  |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de Avance de Planificación |
| 2 | Coordinación de Fechas Futuras |
| 3 | Control de Acuerdos |

| Asistentes Reunión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Presente |
| Felipe Antonio Krauss | Docente | Si |
| Alumno 1 | Ignacio Andrade | Si |
| Alumno 2 | Nicolas Soto | Si |
| Alumno 3 | Airon Sáez | Si |

# Revisión de Avance de Planificación

| Actividad Comprometida | Semana Comprometida | Evidencias de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Calcular fecha límite de sobreestadía y retención | Semana 7 | Quedó completado en la semana 8. revisar en repositorio |
| Implementar niveles de riesgos | Semana 7 | Quedó completado en la semana 8. revisar en repositorio |
| Cálculo de plazos | Semana 7 | Quedó completado en la semana 8. revisar en repositorio |
| Esqueleto de agente inspector | Semana 7 | Quedó completado en la semana 8. revisar en repositorio |
| Pantalla de detalle de contenedor | Semana 7 | Quedó completado en la semana 8. revisar en repositorio |

# Observaciones al avance

Las tareas atrasadas se realizaron este sprint. Además de considerar tomar las demás tareas dentro de la planificación.

# Control de Acuerdos

## Acuerdos Anteriores

| Acuerdo | Responsable | Plazo | Cumplido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminar el motor de riesgo | Ignacio | Semana 8 | Cumplido | Verificar con el equipo antes de entregar |

## Acuerdos de la presente reunión

| Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Creación de todas las vistas para la página web | Ignacio Andrade | Semana 9 |
| Creación de endpoints para subir documentos | Nicolas Soto | Semana 9 |
| Crear procesador OCR para extraer información de imágenes y de pdf | Airon Sáez | Semana 9 |