| # Fecha | # 08/10/2026 |
| --- | --- |

| Agenda reunión |  |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de Avance de Planificación |
| 2 | Coordinación de Fechas Futuras |
| 3 | Control de Acuerdos |

| Asistentes Reunión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Presente |
| Felipe Antonio Krauss | Docente | Si |
| Alumno 1 | Ignacio Andrade | No |
| Alumno 2 | Nicolas Soto | No |
| Alumno 3 | Airon Sáez | No |

# Revisión de Avance de Planificación

| Actividad Comprometida | Semana Comprometida | Evidencias de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Calcular fecha límite de sobreestadía y retención | Semana 7 | Con atraso, se realiza en semana 8 |
| Implementar niveles de riesgos | Semana 7 | Con atraso, se realiza en semana 8 |
| Recalculo de plazos | Semana 7 | Con atraso, se realiza en semana 8 |
| Esqueleto de agente inspector | Semana 7 | Con atraso, se realiza en semana 8 |
| Pantalla de detalle de contenedor | Semana 7 | Con atraso, se realiza en semana 8 |

# Observaciones al avance

Las actividades de esta semana 7 que corresponden al sprint 4 no se completaron en el plazo, por lo que esta acta se entrega con retraso.

En paralelo se avanzó en el diseño del sistema, contratos de endpoints de la API v1.0.0, diagramas UML y la primera revisión del documento de diseño.

# Control de Acuerdos

## Acuerdos Anteriores

| Acuerdo | Responsable | Plazo | Cumplido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminar el motor de riesgo | Ignacio | Semana 8 | Por confirmar | Verificar con el equipo antes de entregar |

## Acuerdos de la presente reunión

| Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Terminar el motor de riesgo | Ignacio Andrade | Semana 8 |
| Conectar pantalla de detalle contenedor a get container | Nicolas Soto | Semana 8 |
| Terminar esqueleto de agente inspector | Airon Sáez | Semana 8 |
| Cerrar contratos de los endpoint de Core | Ignacio, Nicolas y Airon | Semana 8 |